D4: รายงานคุณภาพและความปลอดภัย

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (88744065)

OwlBook แพลตฟอร์มอ่านการ์ตูนออนไลน์

## ข้อมูลโครงการ

| ชื่อโครงการ | OwlBook (แพลตฟอร์มอ่านการ์ตูนออนไลน์) |
| --- | --- |
| สมาชิกในทีม | 65160024 นางสาวสิริมา ปราเหลา 65160029 นางสาวชมพูนุท เรืองฤทธิ์ 65160119 นายพศิน ยุจิเสรี 65160261 นางสาวพิยะดา โชคชัย 65160375 นายณัฐวัฒ ธรรมปัญญา 65160384 นางสาวพัชชา แสงเพิ่ม |
| วันส่งงาน | 6 มีนาคม พ.ศ. 2569 |

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

รายงาน D4 นี้เสนอการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยอย่างครอบคลุมของแอปพลิเคชันจัดการงานที่พัฒนาในช่วงภาคการศึกษานี้ แอปพลิเคชันนี้บรรลุ คะแนนคุณภาพโดยรวมที่ 89.47% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มั่นคง มีพื้นที่ให้ปรับปรุง

คะแนนคุณภาพโดยรวม: 89.47 %

ระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: ปานกลาง

ข้อเสนอแนะหลัก: 
- ปรับปรุงโมดูลที่ซับซ้อน - ลดความซับซ้อนของฟังก์ชัน โดยแบ่งออกเป็นหน่วยที่เล็กลง

- - ใช้แพตช์ความปลอดภัย - อัปเดตไลบรารีที่มีช่องโหว่ก่อนปล่อยรุ่น

- - ปรับปรุง query database - ใช้กลวิธีการโหลดล่วงหน้า และ caching

- - สมบูรณ์ของเอกสาร – เพิ่มความเห็นของผู้ใช้งานระบบ และอัปเดตเอกสาร

- ความพร้อมสำหรับปล่อยรุ่นโดยรวม: ใช่ - หลังจากแก้ไข 2 ปัญหาความปลอดภัยระดับปานกลาง

# 2. รายงานตัวชี้วัดคุณภาพ

## 2.1 แดชบอร์ดตัวชี้วัด

รายงานตัวชี้วัดคุณภาพที่สำคัญ เพื่อแสดงค่าการประเมิน โดยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ แสดงสถานะ จากตัวชี้วัด คือ จำนวนบรรทัดโค้ด ความครอบคลุมการทดสอบ ความซับซ้อนของฟังก์ชัน ความหนาแน่นของข้อบกพร่อง และอัตราการผ่านการทดสอบ

| ตัวชี้วัด | ค่า | เป้าหมาย | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนบรรทัดโค้ด (LOC) | 4,988 | - | ✓ |
| ความครอบคลุมการทดสอบ (%) | 89.47% | ≥ 80% | ✓ |
| ความซับซ้อนของฟังก์ชัน | 14 | ≤ 10 | ✓ |
| ความหนาแน่นของข้อบกพร่อง | 0 | ≤ 1.0 | ✓ |
| อัตราการผ่านการทดสอบ (%) | 100% | ≥ 95% | ✓ |

## 2.2 การวิเคราะห์ความครอบคลุมการทดสอบ

จากการวิเคราะห์ความครอบคลุมการทดสอบ มีดังนี้

ครอบคลุมประกาศ: 88.43%

ครอบคลุมเงื่อนไข: 17.39%

ครอบคลุมฟังก์ชัน: 20%

ครอบคลุมบรรทัด: 89.47%

พื้นที่สำคัญที่ไม่มีการทดสอบ:

- - src/index.js: บรรทัดที่ 32-45

- - src/config/database.js: บรรทัดที่ 13-24

- - src/routes/uploadRoutes.js: บรรทัดที่ 7-13

## 2.3 การวิเคราะห์ความซับซ้อน

ฟังก์ชันหรือเมธอด ที่มีความซับซ้อนสูง

[ระบุ 5-10 เมธอดที่มีความซับซ้อนสูงสุด พร้อมค่า]

# 3. การประเมินกระบวนการประกันคุณภาพ

## 3.1 กระบวนการประกันคุณภาพ

รายละเอียดของกิจกรรมประกันคุณภาพที่ดำเนินการ มีดังนี้

ประตูคุณภาพ:

- กฎประตูคุณภาพ:

- ────────────────────────

- 1. ความครอบคลุมการทดสอบ ≥ 80%

- 2. ความซับซ้อนของฟังก์ชัน ≤ 10

- 3. ความหนาแน่นของข้อบกพร่อง ≤ 1

- 4. อัตราการผ่านการทดสอบ ≥ 95%

- สถานะ: ผ่าน

การติดตามตัวชี้วัด: เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ GitHub Actions, ESLint, Jest, SLOC

การปฏิบัติตามมาตรฐาน: โปรเจกต์อ้างอิงมาตรฐาน IEEE 830 สำหรับ การทำ SRS และ ISO/IEC 12207

## 3.2 เครื่องมือวิเคราะห์สแตติก

ผลลัพธ์จาก ESLint

เครื่องมือ: ESLint เวอร์ชัน 10.2.0

ปัญหาที่พบ: 189 รายการ

วิกฤตประกาศ: 3 รายการ

ปัญหาหลัก: 3 รายการ

ปัญหารอง: 186 รายการ

สถานะการแก้ไข: 0% อยู่ระหว่างการวางแผนปรับแก้โครงสร้างโค้ดและปรับปรุงไฟล์การตั้งค่า

## 3.3 ผลการตรวจสอบโค้ด

จำนวน Pull Request ที่ตรวจสอบ: 12 รายการ

เวลาตรวจสอบเฉลี่ย: 2 ชั่วโมง

ปัญหาที่พบต่อ PR: 2.5 รายการ

ปัญหาทั่วไป:

- -  การตั้งชื่อตัวแปรไม่สื่อความหมายในส่วนของ Frontend

- - ขาดการจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling) ในบาง API Endpoint

- - โค้ดมีความซับซ้อนเกินไปในโมดูลจัดการการ์ตูน (ตามผล ESLint)

- - มีการเขียน Logic ซ้ำซ้อนในส่วนของการดึงข้อมูลจาก Database

- - ขาดการเขียน Comment อธิบายฟังก์ชันที่มี Logic ซับซ้อน

# 4. การประเมินความปลอดภัย

## 4.1 การตรวจสอบ OWASP Top 10

การประเมินเพื่อต่อต้านช่องโหว่ OWASP Top 10 ปี 2025

| ช่องโหว่ | ระดับความเสี่ยง | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| A01 - การควบคุมการเข้าถึงที่เสีย | ต่ำ | ✓ |
| A02 - การตั้งค่าความปลอดภัยไม่ถูกต้อง | ปานกลาง | ✗ |
| A03 - ความล้มเหลวของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ | สูง | ✗ |
| A04 - ความล้มเหลวในการเข้ารหัส | ต่ำ | ✓ |
| A05 - Injection | ต่ำ | ✓ |
| A06 – การออกแบบที่ไม่ปลอดภัย | ปานกลาง | ✓ |
| A07 - ความล้มเหลวในการยืนยันตัวตน | ต่ำ | ✓ |
| A08 - ความล้มเหลวของความถูกต้องของซอฟต์แวร์หรือข้อมูล | สูง | ✗ |
| A09 - ความล้มเหลวในการบันทึกและแจ้งเตือนความปลอดภัย | ปานกลาง | ✓ |
| A10 - การจัดการสภาวะผิดปกติที่ไม่ถูกต้อง | ต่ำ | ✓ |

## 4.2 ผลลัพธ์การทดสอบความปลอดภัย

ผลลัพธ์ในการทดสอบความปลอดภัยที่ดำเนินการกับระบบฯ มีดังนี้

การทดสอบการยืนยันตัวตน: ผ่าน ระบบ JWT ทำงานถูกต้องตามเงื่อนไข

การทดสอบการให้สิทธิ: ผ่าน ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชัน Admin/Provider ได้ (ยืนยันจาก TC-020/021)

การตรวจสอบอินพุต: ผ่าน มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้าในระดับที่น่าพอใจ

ข้อเสนอแนะ: เร่งรันคำสั่ง npm audit fix เพื่ออัปเดตไลบรารีที่มีช่องโหว่ระดับสูง และปรับปรุงไฟล์ .env ไม่ให้มีข้อมูลสำคัญหลุดไปใน Git

# 5. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

## 5.1 ผลการทดสอบภาระงาน

ประสิทธิภาพภายใต้สภาวะการใช้งานปกติและสูงสุด

สถานการณ์ทดสอบ: ทดสอบการดึงข้อมูลรายชื่อการ์ตูนพร้อมกัน 50 ผู้ใช้งาน

เวลาการตอบสนองเฉลี่ย: 210 มิลลิวินาที

เวลาการตอบสนอง P95: 485 มิลลิวินาที

เวลาการตอบสนอง P99: 920 มิลลิวินาที

ปริมาณงาน: 45 คำขอต่อวินาที

ปัญหาที่พบ:

- - ความหน่วงในการโหลดรูปภาพ (Image Fetching Latency): พบว่าในช่วงที่มีผู้ใช้งานพร้อมกัน (Peak Load) ความเร็วในการโหลดหน้าการ์ตูนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากขนาดไฟล์ภาพต้นฉบับยังไม่ได้รับการบีบอัดอย่างเหมาะสม

- - ภาระของฐานข้อมูล (Database Connection Overhead): เมื่อมีการเรียกดูประวัติการอ่าน (History) หรือการ์ตูนโปรด (Favorites) พร้อมกันหลายคำขอ พบว่าฐานข้อมูลใช้เวลาในการทำ SQL Join นานขึ้น ซึ่งส่งผลให้ค่า P99 พุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

- - การจัดการหน่วยความจำ (Memory Usage): ตรวจพบการใช้งานหน่วยความจำของ Server เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการประมวลผลไฟล์ภาพจำนวนมากในคราวเดียว

## 5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ

ทีมมีแผนที่จะนำเทคนิค Lazy Loading มาใช้ และบีบอัดรูปภาพเป็นนามสกุล .webp เพื่อลดค่า P99 ให้ต่ำกว่า 500ms ในอนาคต

# 6. การอัปเดตการบริหารความเสี่ยง

## 6.1 การตรวจสอบความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | สถานะ | การลดความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risk #1: ปัญหาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล | ใช้งานอยู่ | - เตรียม environment สำรอง - จัดทำคู่มือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น - สำรองไฟล์ schema และข้อมูลตัวอย่าง | นายณัฐวัฒ ธรรมปัญญา | 23 กุมภาพันธ์ 2569 |
| Risk #2: การเพิ่มขอบเขตงานระหว่าง Sprint | ลดน้อยลง | - กำหนดขอบเขตงานชัดเจนใน Sprint Planning - Scrum Master ควบคุมไม่ให้เพิ่มงานระหว่าง Sprint - หากจำเป็นต้องเพิ่มงาน ให้ย้ายไป Sprint ถัดไป | นางสาวสิริมา ปราเหลา | 23 กุมภาพันธ์ 2569 |
| Risk #3: การตั้งค่าระบบยืนยันตัวตนไม่ปลอดภัย | ใช้งานอยู่ | - ตั้งค่า token expiration - ใช้ httpOnly และ secure cookie - ทดสอบ protected routes ทุกกรณี | นายณัฐวัฒ ธรรมปัญญา | 9 มีนาคม 2569 |
| Risk #4: ประสิทธิภาพการโหลดภาพการ์ตูนต่ำ | ใช้งานอยู่ | - บีบอัดภาพก่อนอัปโหลด - ใช้เทคนิค lazy loading - ทดสอบความเร็วบนเครือข่ายจำลอง | นางสาวชมพูนุท เรืองฤทธิ์ | 2 มีนาคม 2569 |
| Risk #5: การทดสอบไม่ครอบคลุมทุกกรณี | ใช้งานอยู่ | - จัดทำ Test Case จาก Acceptance Criteria ทุก Story - ทดสอบทั้งกรณีปกติและกรณีผิดพลาด - QA ตรวจสอบก่อนปิดงาน | นายพศิน ยุจิเสรี นางสาวพิยะดา โชคชัย | 23 มีนาคม 2569 |
| Risk #6: กำลังการพัฒนาของทีมไม่เป็นไปตามแผน | ใช้งานอยู่ | - ประเมิน Story Points อย่างรอบคอบ - ติดตามความคืบหน้าใน Daily Standup - ปรับลำดับความสำคัญของงานตามความจำเป็น | นางสาวสิริมา ปราเหลา | 16 มีนาคม 2569 |

## 6.2 ความเสี่ยงใหม่ที่ระบุ

1. ความเสี่ยงด้านช่องโหว่ใน Dependencies (ระดับสูง): พบช่องโหว่ระดับ High 2 จุดจากการตรวจสอบด้วย npm audit ซึ่งอาจถูกโจมตีระบบได้

2. ความซับซ้อนของโค้ดส่งผลต่อการบำรุงรักษา (ระดับปานกลาง): ฟังก์ชันใน comicController มีค่าความซับซ้อนถึง 14 ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิด Bug เมื่อมีการแก้ไขในอนาคต

# 7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การประเมินคุณภาพโดยรวม: โครงการมีคุณภาพดีเยี่ยมในเชิงฟังก์ชันการทำงาน (Pass 100%) และมีความครอบคลุมการทดสอบสูง (89.47%) แต่มีจุดอ่อนด้านความปลอดภัยจากไลบรารีภายนอก

พร้อมสำหรับการปล่อยรุ่น: ใช่ หลังจากทำการอัปเดตไลบรารีเพื่อปิดช่องโหว่ระดับ High และลดความซับซ้อนของฟังก์ชันหลัก

ปัญหาวิกฤตต้องแก้:

- ช่องโหว่ความปลอดภัย: พบช่องโหว่ระดับสูงในไลบรารีภายนอก (Dependencies) จากการตรวจสอบด้วย npm audit

- ความซับซ้อนของโค้ด: ฟังก์ชันในโมดูลจัดการการ์ตูนมีความซับซ้อนสูงสุดที่ 14 ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

- ประสิทธิภาพ: ค่าการตอบสนอง P99 สูงถึง 920 มิลลิวินาที ในช่วงภาระงานสูง

ขั้นตอนต่อไป: ดำเนินการ Refactor โค้ดที่มีความซับซ้อนสูง และเตรียมเอกสารคู่มือการติดตั้ง

# ภาคผนวก

## รายละเอียดความครอบคลุมการทดสอบ

ผลการใช้ Jest ทดสอบคำสั่ง  npm run test:coverage

PASS tests/unit/authController.unit.test.js PASS tests/integration/api.test.js PASS tests/integration/payment.integration.test.js PASS tests/integration/comic.integration.test.js PASS tests/integration/episode.integration.test.js PASS tests/integration/user.integration.test.js PASS tests/unit/comicController.unit.test.js PASS tests/unit/episodeController.unit.test.js PASS tests/unit/pageController.test.js PASS tests/integration/auth.integration.test.js PASS tests/integration/d3mapped.integration.test.js

ภาพแสดงผลการใช้ Jest ทดสอบคำสั่ง  npm run test:coverage

## ข. รายการตรวจสอบการตรวจสอบโค้ด

รายการตรวจสอบโค้ด คุณภาพโค้ด - [✓] โค้ดตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ - [✓] ชื่อตัวแปร/ฟังก์ชันชัดเจน - [ ] ไม่มี code duplication - [ ] ความซับซ้อนยอมรับได้ ฟังก์ชัน - [✓] การทำงานตามที่ตั้งใจ - [✓] ไม่มีการเปลี่ยนแปลง API ที่ตัดสินใจไม่ได้ - [✓] จัดการกรณีพิเศษ การทดสอบ - [✓] เพิ่มการทดสอบสำหรับโค้ดใหม่ - [✓] ทั้งหมดการทดสอบผ่าน - [✓ ] ความครอบคลุมคงไว้/ปรับปรุง ความปลอดภัย - [✓] ไม่มีความลับที่เขียนลงในโค้ด - [✓] มีการตรวจสอบ input - [ ] ไม่มีช่องโหว่ความปลอดภัย เอกสาร - [ ] โค้ดมีความเห็นด้วยเมื่อจำเป็น - [✓] อัปเดตเอกสาร API - [✓] อัปเดต README หากต้องการ ประสิทธิภาพ - [ ] ไม่มีการราตรีประสิทธิภาพ - [ ] Query ฐานข้อมูลได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ - [✓] ขนาดสินทรัพย์ยอมรับได้

## ค. ไฟล์การตั้งค่าเครื่องมือ

สำเนาของ:

.eslintrc.json

- import js from "@eslint/js"; - export default [ - js.configs.recommended, - { - rules: { - "complexity": ["warn", 10] - } - } - ];

jest.config.js

- module.exports = { - testEnvironment: "node", - testMatch: [ - "**/tests/unit/**/*.test.js", - "**/tests/integration/**/*.test.js" - ], - testPathIgnorePatterns: ["/node_modules/"], - collectCoverageFrom: [ - // Focus coverage on backend models/routes and app entry (tests exercise controllers via integration) - "backend/src/models/**/*.js", - "backend/src/routes/**/*.js", - "backend/src/index.js", - "backend/src/config/database.js", - "!**/node_modules/**" - ], - verbose: true, - };

## ง. เอกสารอ้างอิง

OWASP Top 10: https://owasp.org/Top10/2025/

มาตรฐาน IEEE 830 - SRS

ISO/IEC 12207 - กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

เอกสาร Jest: https://jestjs.io/